รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

www.lipung.go.th

ก

คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                      พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                      ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ข

สารบัญ

หน้า

คำนำ											          ก

สารบัญ												 ข

ส่วนที่ 1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง			    1 – 2  ส่วนที่ 2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย				             3 – 12

ภาคผนวก									           13 – 24

-1-

ส่วนที่ 1

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ด้วย นายธีรภาพ  แสงกาศนีย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังโดยตรงจากประชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ กระผมจึงขอแถลงนโยบายที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลัก ๗ นโยบาย ดังนี้

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ จัดวางระบบการขนเก็บขยะทั้งถังขยะ และรถบรรทุกขยะนำไปกำจัดให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนด้านการกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะของเยาวชนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ

๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในสถาบันครอบครัว

๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านสาธารณสุข

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างถนนในเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจร ตลอดจน ปรับปรุงดูแล รักษาถนน ให้มีความปลอดภัย

๒.๒ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงทั้งตำบล

๒.๓ ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การกระจายน้ำให้

ครอบคลุมทุกครัวเรือน ไปจนถึงสร้างน้ำประปาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

3. โยบายด้านการศึกษา

๓.๑ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลเพื่อเป็นการ วางรากฐานให้กับอนาคตของลูกหลานในตำบล

๓.๒ เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม

๓.๓ ส่งเสริมกองทุนการศึกษาสำหรับเด็ก

๓.๔ สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษา

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ พัฒนาตำบลลิพังให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปลอดจากมลภาวะ

๔.๒ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน

๔.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

-2-

5. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

๕.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ทั่วถึงทุกด้าน

๕.๓ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร

6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลลิพัง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

๖.๒ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

7.๑ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาติง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

๗.๒ ปรับปรุงแหลมทวด หมู่ที่ ๒ ให้เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนและเป็น

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

๗.๓ จัดตั้งตลาดสินค้าระดับโอทอปของตำบล เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

-3-

ส่วนที่ 2

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ “นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง”                                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด) | 50,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด) | 18,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 18,000 บาท |
| รวม 2 โครงการ |  | 68,000.00 | - |  |  |

- แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เอกอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สำนักปลัด) | 12,450.00 | 5,592.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์โปรดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เอกอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) (สำนักปลัด) | 89,850.00 | 66,890.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง (สำนักปลัด) | 84,900.00 | 45,263.60 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | โครงการร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (สำนักปลัด) | 14,900.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 14,900 บาท |
| 5 | อุดหนุนองค์กรประชาชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-7 (สำนักปลัด) | 140,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 5 โครงการ |  | 342,100.00 | 117,745.60 |  |  |

-4-

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาแกนนำและเยาวชนตำบลลิพัง (สำนักปลัด) | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 30,000 บาท |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง (สำนักปลัด) | 250,000.00 | 243,201.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการตำบลลิพัง (สำนักปลัด) | 20,000.00 | 10,432.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สำนักปลัด) | 9,000.00 | 9,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 4 โครงการ |  | 309,000.00 | 262,633.00 |  |  |

- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล (สำนักปลัด) | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 10,000 บาท |
| 2 | โครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรมในใจเยาวชน (สำนักปลัด) | 12,000.00 | 7,372.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด) | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 10,000 บาท |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ชุมชน (สำนักปลัด) | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 10,000 บาท |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลลิพัง (สำนักปลัด) | 20,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 20,000 บาท |
| 6 | โครงการสายใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว (สำนักปลัด) | 80,000.00 | 127,632.00 | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนเพิ่ม 57,350 |
| รวม 6 โครงการ |  | 142,000.00 | 135,004.00 |  |  |

- แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำนักปลัด) | 177,890.00 | 151,916.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (สำนักปลัด) | 7,120.00 | 2,779.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด) | 7,212,000.00 | 7,074,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพความพิการ (สำนักปลัด) | 1,956,000.00 | 1,757,600.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) | 120,000.00 | 102,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 6 | สำรองจ่าย (สำนักปลัด) | 600,000.00 | 310,766.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (สำนักปลัด) | 419,360.00 | 419,360.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำนักปลัด) | 120,000.00 | 120,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 8 โครงการ |  | 10,612,370.00 | 9,938,421.00 |  |  |

-5-

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทอนตก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 390,000.00 | ๓๘๙,๐๐๐.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทอนร็อก หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (กองช่าง) | 390,000.00 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | ผูกพัน 389,000 บาท |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที่ยว ชัยศิริ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพังพร้อมวางท่อ คสล. (กองช่าง) | 410,000.00 | 409,๐๐๐.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก พร้อมวาง ท่อคสล. (กองช่าง) | 450,000.00 | ๔๔๙,๐๐๐.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา พร้อมวางท่อ คสล. (กองช่าง) | 450,000.00 | ๔๔๙,๐๐๐.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยามิด หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง พร้อมวางท่อ คสล. (กองช่าง) | 197,000.00 | ๑๙๖,๐๐๐.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 7 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 50,000.00 | ไมได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง – นากม หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ (กองช่าง) | 390,000.00 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | ผูกพัน 389,000 บาท |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลลิพัง(กองช่าง) | 115,376.64 | 115,376.64 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 10 | โครงการต่อเติมโรงจอดรถ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 376,000.00 | 375,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 500,000.00 | 499,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ (ทุ่งดินดำ) (กองช่าง) | 500,000.00 | 499,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 13 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ – ๗ ตำบลลิพัง (กองช่าง) | 480,000.00 | 479,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง (กองช่าง) | 496,000.00 | 495,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 15 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 235,000.00 | 234,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยางคู่ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง) | 123,000.00 | 122,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |

-6-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | โครงการขุดลอกคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 475,000.00 | 474,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 254,000.00 | 253,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ( เขาโต๊ะร่วง ) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 500,000.00 | 499,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| รวม 19 โครงการ |  | 6,781,376.64 | 5,936,376.64 |  |  |

3. นโยบายด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา (กองช่าง) | 499,000.00 | 498,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรั้ว ศคล. พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง (กองช่าง) | 316,000.00 | ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน | จ่ายเงินสะสม |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงบริเวณ ศพด.บ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง) | 401,000.00 | 400,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 316,000.00 | 315,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณศพด. บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (กองช่าง) | 449,000.00 | 448,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| รวม 5 โครงการ |  | 1,981,000.00 | 1,661,000.00 |  |  |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) | 200,000.00 | 200,000 .00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (กองการศึกษา) | 30,000.00 | 16,718.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองการศึกษา) | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา) | 907,477.00 | 759,890.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 5 | อุดหนุน ร.ร. ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (กองการศึกษา) | 20,000.00 | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |

-7-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) | 40,000.00 | 40,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุน ร.ร.ตชด.บ้านหินจอก ตามโครงการพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (กองการศึกษา) | 48,000.00 | 48,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 8 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติงตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 546,000.00 | 559,200.00 | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนเพิ่ม 13,200 บาท |
| 9 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) | 499,200.00 | 518,400.00 | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนเพิ่ม 19,200 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) | 764,400.00 | 675,400.00 | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 32,400.00 |
| รวม 10 โครงการ |  | 3,065,077.00 | 2,837,608.00 |  |  |

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด (กองการศึกษา) | 300,000.00 | 328,999.00 | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนเพิ่ม 29,000 บาท |
| 2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ (กองการศึกษา) | 20,000.00 | 3,132.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารีรายอ (กองการศึกษา) | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 8,300 บาท |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา) | 150,000.00 | 182,200.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 5 | โครงการประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม (กองการศึกษา) | 40,000.00 | 39,375.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง (กองการศึกษา) | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน (กองการศึกษา) | 20,000.00 | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติงตามโครงการสอนศาสนาอิสลาม (กองการศึกษา) | 10,000.00 | 10,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 9 | อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิพังตามโครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน (กองการศึกษา) | 100,000.00 | 100,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 9 โครงการ |  | ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | 683,706.00 |  |  |

-8-

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะตำบลลิพัง (สำนักปลัด) | 28,000.00 | 15,700.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (สำนักปลัด) | 5,000.00 | ไม่ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด) | 5,000.00 | 4,984 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (สำนักปลัด) | 27,350.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 27,350 บาท |
| รวม 4 โครงการ |  | 65,350.00 | 20,684.00 |  |  |

- แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) (สำนักปลัด) | 30,000.00 | 8,170.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 30,000.00 | 8,170.00 |  |  |

5. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) | 5,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต (สำนักปลัด) | 1,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 5,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 8,400.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (สำนักปลัด) | 10,000.00 | 2,007.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |

-9-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการมาตรการ NO Gift Policy (สำนักปลัด) | 9,600.00 | 9,600.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 7 | ค่าจ้างหน่วยงานกลางประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด) | 20,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 7 โครงการ |  | 59,000.00 | 11,607.00 |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) | 15,000.00 | 9,800.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์ (สำนักปลัด) | 12,500.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 3 | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 8 ตัว (สำนักปลัด) | 40,00.00 | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 4 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) | 1,900.00 | 1,900.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 5 | โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) | 4,800.00 | 4,800.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 6 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 9 ตัวๆละ 2,100 บาท (สำนักปลัด) | 18,900.00 | 18,900.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 7 | เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) (สำนักปลัด) | 40,900.00 | 40,800.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 7 โครงการ |  | 134,000.00 | 96,200.00 |  |  |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) | 3,500.00 | 3,500.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 2 | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) | 3,500.00 | 3,500.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 3 | โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) | 4,800.00 | 4,800.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 4 | ม่านม้วนกันแสง (กองการศึกษา) | 20,000.00 | 19,459.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
|  | รวม 4 โครงการ | 31,800.00 | 31,259.00 |  |  |

-10-

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) | 9,600.00 | 9,600.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 9,600.00 | 9,600.00 |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) | 45,700.00 | 43,500.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 45,700.00 | 43,500.00 |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 14,000.00 | 14,000.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 2 | ตู้ฟักไข่ไก่ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 4,900.00 | 4,900.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 18,900.00 | 18,900.00 |  |  |

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปั๊มน้ำหอยโข่ง 3 นิ้ว (กองช่าง) | 118,600.00 | 112,670.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 2 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (กองช่าง) | 55,000.00 | 52,240.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 173,600.00 | 164,910.00 |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) | 12,000.00 | 12,000.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |

-11-

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) | 7,500.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 7,500.00 | - |  |  |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) | 24,000.00 | 23,900.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) | 48,000.00 | 47,800.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) | 5,000.00 | 4,800.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 3 โครงการ |  | 77,000.00 | 76,500.00 |  |  |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองการศึกษา) | 16,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ | ข้อบัญญัติ 2567 | โอนลด 16,000 บาท |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) | 8,000.00 | 7,950.00 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 24,000 | 7,950.00 |  |  |

-12-

6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน (กองการศึกษา) | 10,000.00 | 9,922.00 | ข้อบัญญัติ 2567 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 10,000.00 | 9,922.00 |  |  |

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด.บ้านลิพัง หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง (กองช่าง) | 271,000.00 | 253,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| 2 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด.บ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา (กองช่าง) | 272,000.00 | 253,000.00 | จ่ายเงินสะสม |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 543,000.00 | 506,000.00 |  |  |

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ จัดสรร | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ปี 67 | ที่มาของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นตง.ถ.๘๕ – ๐๐๗ สายแหลมทวด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง (กองช่าง) | 9,960,000.00 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ผูกพัน 9,955,000 บาท |
| 2 | โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเขาน้ำเต้า (กองช่าง) | 9,931,000.00 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ผูกพัน 9,925,000 บาท |
| รวม 2 โครงการ |  | 19,891,000.00 | - |  |  |

ภาคผนวก

-13-

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ภาพถ่ายโครงการป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ภาพถ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง

-14-

ภาพถ่ายโครงการสายใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการตำบลลิพัง

ภาพถ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง

-15-

นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕  บ้านท่าเขา

ภาพถ่ายโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทอนตก หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทอนร็อก  หมู่ที่ ๗  บ้านทางสาย

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที่ยว  ชัยศิริ  หมู่ที่ ๑  บ้านลิพัง                 พร้อมวางท่อ คสล.

-16-

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม  หมู่ที่ ๖  บ้านหินจอก                พร้อมวางท่อ คสล.

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าเขา พร้อมวางท่อ คสล.

ภาพถ่ายโครงการต่อเติมโรงจอดรถ  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

-17-

| ภาพถ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแร่ ( ทุ่งดินดำ ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ภาพถ่ายโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ - ๗  ตำบลลิพัง

| ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ภาพถ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.สายบ้านนายบุญ  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

-18-

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยางคู่  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าเขา

ภาพถ่ายโครงการขุดลอกคลองน้ำเค็ม  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๔  บ้านคลองแร่

-19-

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ( เขาโต๊ะร่วง )                    หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

3. นโยบายด้านการศึกษา

ภาพถ่ายโครงการต่อเติมโรงจอดรถ  หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณศพด. บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน                                      หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งปาหนัน

-20-

ภาพถ่ายโครงการปรับปรุงบริเวณศพด.บ้านท่าเขา  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าเขา

ภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ภาพถ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

-21-

ภาพถ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด

ภาพถ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ภาพถ่ายโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

-22-

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายโครงการบริหารจัดการขยะตำบลลิพัง

ภาพถ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

ภาพถ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-23-

6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพถ่ายโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน

ภาพถ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศพด.บ้านลิพัง  หมู่ที่ ๑  บ้านลิพัง

| ภาพถ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศพด.บ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา -24- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น                          ตง.ถ.๘๕ – ๐๐๗ สายแหลมทวด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน  ตำบลลิพัง